Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
NIP/REGON/KRS/CEIDG: ...............................................................................................
Osoba do kontaktu, telefon, e-mail: ...............................................................................
W odpowiedzi na zaroszenie do składania ofert dotyczące opracowania PFU dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie:
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	........................ PLN
	........................ PLN
	........................ PLN



Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym minimum 
5 odwiertów badawczych, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, wizje lokalne, konsultacje, opracowanie PFU, część rysunkową, zestawienie kosztów oraz przekazanie dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy i formatach.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego warunki bez zastrzeżeń.

Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej: ............................................................


Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Należy wykazać usługi wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadające warunkom udziału w postępowaniu.
	Lp.
	Nazwa i zakres usługi
	Zamawiający
	Data wykonania
	Wartość brutto
	Znaczenie dla kryterium doświadczenia

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Do wykazu można załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.
Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Funkcja w zespole
	Doświadczenie / kwalifikacje
	Podstawa dysponowania

	1.
	
	Kierownik opracowania / technolog
	
	

	2.
	
	Specjalista ds. geotechniki
	
	

	3.
	
	Projektant / specjalista branżowy
	
	



Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczamy, że:
posiadamy wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny niezbędne do wykonania zamówienia;
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
nie zachodzą wobec nas przesłanki konfliktu interesów ani powiązania osobowe lub kapitałowe 
z Zamawiającym mogące naruszać zasadę bezstronności;
zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i treścią zapytania ofertowego;
akceptujemy projektowane postanowienia umowy, w tym zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej: ............................................................


















Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy/wzór umowy 
UMOWA Nr
zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP 5821601447, REGON 170748040, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Wilczęta Marcina Krzyżanowskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wilczęta Moniki Gońca
a
………………………………………, z siedzibą w ………………………………………, NIP ………………………, REGON ………………………, reprezentowanym przez ………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w formie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 170 000,00 zł.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”.
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z badaniami gruntu, częścią rysunkową, analizą formalnoprawną oraz szacunkowym zestawieniem kosztów inwestycji, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy.
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej:
1) wizję lokalną oczyszczalni ścieków oraz terenu przewidzianego pod lokalizację poletek SDRB,
2) analizę dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,
3) pozyskanie lub weryfikację materiałów mapowych niezbędnych do opracowania PFU,
4) wykonanie minimum 5 odwiertów badawczych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej/dokumentacji geotechnicznej,
5) bilans osadów oraz obliczenia technologiczne,
6) koncepcję funkcjonalno-przestrzenną i technologiczną systemu SDRB,
7) analizę powiązania projektowanego systemu z istniejącą i planowaną infrastrukturą oczyszczalni,
8) analizę formalnoprawną,
9) szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy,
10) opracowanie kompletnego PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) udział w konsultacjach z Zamawiającym i wprowadzenie zgłoszonych uwag.
§ 2. Podstawa wykonania
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) niniejszą umową,
2) zaproszeniem do składania ofert,
3) ofertą Wykonawcy,
4) obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zakresu i formy programu funkcjonalno-użytkowego,
5) zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie wykonujących usługi objęte umową.
2. Dokumenty wskazane w ust. 1 stanowią integralną część umowy.
§ 3. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania posiadanych materiałów wyjściowych, w szczególności koncepcji technologicznej, schematu technologicznego, planu zagospodarowania terenu oraz dokumentów wodnoprawnych,
2) udostępnienia terenu oczyszczalni w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wizji lokalnej i badań gruntu,
3) współpracy przy realizacji umowy poprzez udzielanie niezbędnych informacji 
i wyjaśnień.
2. Przekazanie materiałów nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
§ 5. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy, w tym podwykonawców.
3. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej weryfikacji kompletności i przydatności przekazanych materiałów oraz do pozyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie prac oraz niezwłocznie zgłaszał okoliczności mogące mieć wpływ na termin lub zakres realizacji umowy.
§ 6. Badania gruntu
1. Wykonawca wykona badania gruntu zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
2. Minimalny zakres badań obejmuje:
1) minimum 5 odwiertów badawczych,
2) określenie warstw geotechnicznych i poziomu wód gruntowych,
3) ocenę nośności i przydatności gruntu,
4) rekomendacje dotyczące przygotowania podłoża,
5) opracowanie kart otworów, przekrojów geotechnicznych oraz opinii geotechnicznej.
3. Koszty badań gruntu, prac terenowych, dojazdów i opracowania dokumentacji geotechnicznej obciążają Wykonawcę i są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.
§7. Forma i liczba egzemplarzy
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następującej formie:
1) PFU w wersji papierowej – 3 egzemplarze,
2) PFU w wersji elektronicznej edytowalnej – DOCX oraz PDF,
3) część rysunkowa – PDF oraz DWG/DXF albo inny uzgodniony format edytowalny,
4) dokumentacja geotechniczna – PDF oraz 3 egzemplarze papierowe,
5) zestawienie kosztów – XLSX oraz PDF,
6) komplet plików na nośniku elektronicznym lub przekazany drogą elektroniczną.
2. Dokumentacja powinna być kompletna i umożliwiać wykorzystanie jej jako opisu przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
§ 8. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania umowy, w szczególności koszty badań gruntu, prac terenowych, opracowań branżowych, konsultacji, dojazdów, przekazania dokumentacji oraz wprowadzenia uwag Zamawiającego.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu niedoszacowania zakresu prac.
§ 9. Warunki płatności
1. Rozliczenie nastąpi jednorazowo po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji bez istotnych zastrzeżeń.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Fakturę VAT należy wystawiać zgodnie z poniższymi danymi: 
Nabywca:                                                        
Gmina Wilczęta,        
Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta,                        
NIP 582-160-14-47.           
Odbiorca:
Urząd Gminy Wilczęta
Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta,
NIP 582-000-55-07                                     
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10. Odbiór dokumentacji
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru dokumentacji.
2. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może:
1) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) wyznaczyć termin na dokonanie poprawek lub uzupełnień.
4. Usunięcie wad lub braków nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni, chyba że charakter wad wymaga dłuższego terminu.
5. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie Strony.
§ 11. Gwarancja i odpowiedzialność
1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać stwierdzone wady dokumentacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
§ 12. Prawa autorskie
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy.
2. Przeniesienie praw obejmuje pola eksploatacji wskazane w zaproszeniu do składania ofert, 
w szczególności:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i systemów teleinformatycznych,
3) publikację jako załącznika do postępowań o udzielenie zamówienia,
4) udostępnianie wykonawcom robót, organom administracji i podmiotom finansującym,
5) wykorzystanie do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji robót,
6) dokonywanie zmian, uzupełnień i adaptacji dokumentacji z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
3. Wynagrodzenie określone w § 8 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
§ 13. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w §8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 14. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli:
1) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy o więcej niż 21 dni,
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmieni sposobu wykonywania mimo pisemnego wezwania,
3) Wykonawca przerwie realizację prac na okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnionej przyczyny.
2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia Strony sporządzą protokół określający stan zaawansowania prac.
§ 15. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji w przypadku:
1) działania siły wyższej,
2) opóźnienia w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego,
3) konieczności wykonania dodatkowych badań geotechnicznych wynikających 
z ujawnionych warunków gruntowo-wodnych,
4) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
§ 16. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Spory wynikłe z realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA


....................................................            ....................................................


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wilczętach poprzez budowę trzcinowych poletek osadowych do zagospodarowania osadów ściekowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”
